| Назив програма: Економски развој | Приоритетна оса: Конкурентност | Одговорна институција: Министарство економије и регионалног развоја |  |  | Мера: Подршка локалном и регионалном економском развоју и побољшање инфраструктуре која подстиче стварање и развој предузетништва |  |  |  |  | Одговорна институција: Министарство економије и регионалног развоја |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Локација пројекта: Пирот, Република Србија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Назив пројекта: | Изградња терминала за интермодални логистички центар (ИЛЦ) у индустријској зони „Пирот“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Вредност инвестиције (процењена) | 13,8 мил. евра (ажурирати по завршетку Студије оправданости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Опис главних компоненти пројекта и/или активности | Изградња интермодалног терминала ће укључити: - Железничку везу са коридором X - Друмску везу са коридором X - Изградњу терминала - Изградњу железничких шина и колосека - Набавку крана - Набавку опреме - Изградњу неопходних објеката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Опис главних циљева пројекта и очекиваних резултата | Циљ пројекта је да обезбеди интермодални терминал општини Пирот и повећа привлачност Пирота страним инвеститорима у циљу повећања запослености. Терминал треба да буде јавни и регионални, оријентисан на подршку производним предузећима и транзитном саобраћају на коридору X. Терминал треба да се заснива на процени локације према карактеристикама и физичким захтевима које треба да испуњава нов интермодални терминал и треба да буде повезан са суседним индустријским земљиштем и постојећим фабрикама. Током успостављања терминала, узеће се у обзир следеће: - Постојећа инфраструктура, укључујући могућност проширења индустријског парка - Подстицаји које нуди држава у режиму слободне зоне - Могућност ефективног повезивања са постојећом железничком мрежом - Могућност ефективног повезивања са постојећом и планираном друмском мрежом - Могућност развоја терминала на постојећој инфраструктури (струја, вода, итд.) - Могућност повезивања са индустријским парком и слободном зоном - Могућност ефективног интегрисања транспортних веза са предложеним лукама - Могућност интегрисања терминала у постојећу интермодалну мрежу у региону ЈИЕ Резултат ће бити оперативни регионални интермодални терминал у власништву општине Пирот који ће пружати логистичке услуге производним предузећима у региону јужне и источне Србије и превозницима на коридору X. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Месец и година почетка спровођења пројекта | Биће утврђени накнадно | 6. Месец и година завршетка спровођења пројекта |  |  |  |  | Биће утврђени накнадно |  | 7. Трајање пројекта (у годинама) |  | Биће утврђено накнадно |
| 8. Спремност основне пројектне документације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста документа | Статус (означити поље) |  | Опис статуса (нема/у току/завршен) |  | Датум завршетка |  |  | Коментар |  |  |  |
| Претходна студија оправданости | ü |  | Завршена |  | Новембар 2010. |  |  | Претходну студија оправданости делимично је финансирала општина Пирот и пројекат сарадње Италбалк који је финансирало Министарство спољних послова и Министарство за економски развој и суфинансирала ЛОГИКА Скарл у име региона Кампања. Студију је одобрило Општинско веће Пирота. Претходна студија оправданости садржи анализу добити и губитка. |  |  |  |
| Студија оправданости | ü |  | У току |  | Биће утврђен накнадно |  |  | Студију оправданости израдиће МИСП 2010. |  |  |  |
| Студија оправданости (преглед према захтевима Генералног директората за регионалну политику) | ü |  | У току |  | Биће утврђен накнадно |  |  |  |  |  |  |
| Извештај о анализи трошкова и користи | ü |  | У току |  | Биће утврђен накнадно |  |  | Анализа трошкова и користи чиниће интегрални део Студије опранданости. |  |  |  |
| Извештај о процени утицаја на животну средину | - |  | Нема |  | Биће утврђен накнадно |  |  |  |  |  |  |
| ИПА формулар за пријаву | - |  | Нема |  | Биће утврђен накнадно |  |  |  |  |  |  |
| Остало (специфицирати): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Статус документације и дозвола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста документа | Статус (означити поље) |  | Опис статуса (нема/у току/завршен) |  |  | Датум завршетка |  | Коментар |  |  |  |
| Део пројекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генерални пројекат | ü |  | У току |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идејни пројекат | - |  | Нема |  |  | Биће утврђен накнадно |  |  |  |  |  |
| Локацијска дозвола | - |  | Нема |  |  |  |  | Издаће је Општина Владичин Хан. |  |  |  |
| Главни пројекат | - |  | Нема |  |  | Биће утврђен накнадно |  |  |  |  |  |
| Тендерски документи (ФИДИК) | - |  | Нема |  |  | Биће утврђен накнадно |  |  |  |  |  |
| Грађевинска дозвола | - |  | Нема |  |  |  |  | Издаће је Општина Владичин Хан. |  |  |  |
| Остало (специфицирати): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Опис статуса власништва над земљом | Главни део земљишта је у власништву општине – више од 90% предвиђеног земљишта. Куповина преосталог дела је у току. Уколико се идејним пројектом предложи проширење подручја, додатно земљиште ће се купити средствима резервних фондова у буџету. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Опис тренутног статуса пројекта | Завршетак Студије оправданости са анализом трошкова и користи финансираће МИСП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Крајњи корисник | Општина Пирот |  |  |  |  | 13. Назив оператора |  |  |  | Слободна зона Пирот |  |
| 14. Извори финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национална компонента (укључујући крајњег корисника) | Међународне финансијске институције (специфицирати) |  |  | Други донатори (специфицирати) |  |  |  | Предложени ИПА грант |  |  |  |
| 2,07 мил. евра | - |  |  | - |  |  |  | 11,73 мил. евра |  |  |  |
| 15. Додатни коментар: - Техничка помоћ - Стратешки документи (планови, програми, итд.) | Извештај о статусу у августу 2011. Релевантни су следећи стратешки документи: ЕУ: - Бели књига Европске комисије „Мапа пута ка Јединственом европском транспортном подручју – ка конкурентном и ресурсно ефикасном транспортном систему” издата је у Бриселу 28.3.2011. и усмерава и подржава успостављање интермодалних терминала нарочито у источним деловима Европе у циљу смањења загађења и успостављања бржих, јефтинијих и здравијих транспортних система у ЕУ. Препоруке из документа су да се до 2050. за 60% смање емисије CO2 у односу на 1990, да се градски транспорт потпуно пребаци на електрични, хибридни или водонични или да 50% транспорта преко 300 км пређе на друге модове – што води изградњи интермодалног логистичког терминала. Претпоставка Комисије је да ће ово коштати око 1,5 билиона евра, али је неопходно јер 94% транспорта у ЕУ зависи од традиционалних горива од којих се 84% увози, док су трошкови њиховог увоза прелазили 210 млрд евра у 2010. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:EN:PDF) Србија: - Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у РС од 2008. до 2015. („Службени гласник РС“ бр. 55/05, 71/05 и 101/07) у одељку 4.2. Смернице за развој интермодалног транспорта (видети стр. 39) у складу са захтевима ЕУ издаје смернице за разматрање погодних локација (11 услова) и дефинише неопходну инфраструктуру (7 услова). Једина локација која испуњава услове који се захтевају у Србији је општина Пирот. (http://www.putevi-srbije.rs/strategijapdf/Strategijatransport_lat.pdf) - Генерални траспортни мастер план у Србији – Финални извештај – анекс V, који спроводи конзорцијум предвођен Италфером. Спровођењем руководи Делегација ЕУ у Србији. Мастер план дефинише изградњу најмање три суве луке: у Београду, региону Новог Сада и Нишу, и изградњу мрежа малих терминала. У закључку се износи да је неопходно обезбедити интермодалне могућности које могу да допринесу опоравку железничког теретног саобраћаја, са јасним користима за животну средину и заједницу која настаје из европске политике. Стога је неопходно стимулисати развој интермодалног транспорта који одговара саобраћајним политикама које ће промовисати усвајање интермодалних транспортних програма усмерених на вишегодишње инвестиције у инфраструктуру и интермодални транпорт свих видова транспорта. (http://www.mi.gov.rs/mostovi_files/Aneks%20V%20-%20Intermodalni%20transport.pdf) - Закон о просторном планирању Србије дефинише Пирот као локацију за изградњу интермодалног терминала. У члану 327. Интермодални транспорт и логистички центар (страна 272. Закона), у оквиру предложених локација за изградњу интермодалних логистичких центара, Пирот је наведен као локација близу границе, као и локација слободне зоне пошто оне представљају генераторе развоја. (http://www.rapp.gov.rs/media/zakoni/Zakon_o_prostornom_planu_RS-cir.pdf) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |