| Назив програма: Економски развој | Приоритетна оса: Конкурентност |  |  |  | Одговорна институција: Министарство економије и регионалног развоја |  |  | Мера: Подршка локалном и регионалном економском развоју и побољшање инфраструктуре која подстиче стварање и развој предузетништва |  |  |  |  |  |  | Одговорна институција: Министарство економије и регионалног развоја |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Локација пројекта: Владичин Хан, Република Србија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Назив пројекта: | Изградња регионалне индустријске зоне „Југ“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Вредност инвестиције (процењена) | 15 мил. евра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Опис главних компоненти пројекта и/или активности | Компоненте пројекта: - Реконструкција постојећих и изградња нових инфраструктурних мрежа (електроенергетских, телекомуникационих, хидротехничких: водоснабдевање, канализација). - Реконструкција постојеће и изградња нове унутрашње саобраћајне мреже (унутрашњи путеви, тротоари, зелене површине) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Опис главних циљева пројекта и очекиваних резултата | Циљ пројекта: Развој регионалне индустријске зоне „Југ“ у циљу побољшања услова за потенцијалне инвеститоре који би могли да допринесу развоју региона. Очекивани резултати: - Функционална регионална индустријска зона „Југ“: реконструисана постојећа и изграђена нова инфраструктурна мрежа (електроенергетска, телекомуникациона, хидротехничка: водоснабдевање, канализација) на локацији индустријске зоне. - Реконструисана постојећа и изграђена нова саобраћајна мрежа (путеви, тротоари, зелене површине на локацији индустријске зоне (Сува Морава и Лепеница)). Очекује се да ће укупни ефекти бити следећи: - Повећање могућности за запошљавање и остваривање прихода и побољшање свеукупних услова живота становника јужне Србије - Повећање извоза робе и услуга – пораст нето девизног прилива и смањење трговинског дефицита у размени са иностранством - Брендирање економије у јужној Србији - Смањење и превенција миграција становништва јужне Србије - Промоција међународних економских и других односа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Месец и година почетка спровођења пројекта | Биће утврђени накнадно |  |  |  | 6. Месец и година завршетка спровођења пројекта |  |  |  | Биће утврђени накнадно |  |  |  | 7. Трајање пројекта (у годинама) |  |  | Биће утврђени накнадно |
| 8. Спремност основне пројектне документације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста документа | Статус (означити поље) |  |  | Опис статуса (нема/у току/завршен) |  |  |  | Датум завршетка |  |  |  | Коментар |  |  |  |  |
| Претходна студија оправданости | ü |  |  | Завршена |  |  |  | мај 2008. |  |  |  | Претходну студију оправданости за успостављање слободне зоне „Југ“ у Владичином Хану припремио је „Анахем“ д.o.o. из Београда |  |  |  |  |
| Студија оправданости | ü |  |  | Завршена |  |  |  | јануар 2012. |  |  |  | Студију оправданости завршио је МИСП 2010. |  |  |  |  |
| Студија оправданости (преглед према захтевима Генералног директората за регионалну политику) | ü |  |  | Нема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извештај о анализи трошкова и користи | ü |  |  | Нема |  |  |  | јануар 2012. |  |  |  | Анализа трошкова и користи је интегрални део Студије оправданости |  |  |  |  |
| Извештај о процени утицаја на животну средину | - |  |  | Нема |  |  |  | Биће утврђен накнадно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИПА формулар за пријаву | - |  |  | Нема |  |  |  | Биће утврђен накнадно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остало (специфицирати): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Статус документације и дозвола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста документа |  | Статус (означити поље) | Опис статуса (нема/у току/завршен) |  |  |  | Датум завршетка |  |  | Коментар |  |  |  |  |  |  |
| Генерални пројекат |  | - | Нема |  |  |  | Биће утврђено накнадно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идејни пројекат |  | - | Нема |  |  |  | Биће утврђено накнадно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локацијска дозвола |  | - | Нема |  |  |  | Биће утврђено накнадно |  |  | Издаће је општина Владичин Хан. |  |  |  |  |  |  |
| Главни пројекат |  | - | Нема |  |  |  | Биће утврђено накнадно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тендерски документи (ФИДИК) |  | - | Нема |  |  |  | Биће утврђено накнадно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грађевинска дозвола |  | - | Нема |  |  |  | Биће утврђено накнадно |  |  | Издаће је општина Владичин Хан. |  |  |  |  |  |  |
| Остало (специфицирати): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Опис статуса власништва над земљом |  | Земљиште на коме се тренутно планира индустријска зона је у мешовитом власништву – 60% земљишта је у власништву предузећа која су тренутно у зони (радови на реконструкцији на 60% локације), 10% је у власништву општине Владичин Хан и 30% у приватном власништву (радови на изградњи на 40% локације). Одлука о финалној локацији и величини индустријске зоне „Југ“ зависи од завршетка и резултата Студије оправданости. Аквизиција земљишта мора се завршити пре него што се пројекат поднесе на одобрење ЕУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Опис тренутног статуса пројекта |  | Међуопштинску одлуку, Иницијативу о успостављању и развоју регионалне индустријске зоне „Југ“, потписале су у јуну 2007. општине Владичин Хан и Врање. Студију оправданости завршио је МИСП 2010 у јануару 2012. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Крајњи корисник |  | Општина Владичин Хан |  |  |  |  | 13. Назив оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Извори финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национална компонента (укључујући крајњег корисника) |  | Међународне финансијске институције (специфицирати) |  |  |  | Други донатори (специфицирати) |  |  |  |  | Предложени ИПА грант |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Додатни коментар: - Техничка помоћ - Стратешки документи (планови, програми, итд.) |  | Извештај о статусу у августу 2011. Регионална стратегија развоја Јабланичког и Пчињског округа дефинише сет регионалних приоритета и циљева за развој регионалне економије и предузећа релевантних за предложени пројекат индустријске зоне „Југ“. 1.1. Подршка регионалним пословним и општинским заинтересованим странама да повећају капацитете за регионално усмерен развој општинске привреде и предузећа. 1.2. Неговање позитивне регионалне инвестиционе климе 1.3. Неговање запослености младих у јужној Србији 1.4. Јачање индустријских кластера у региону 1.5. Промовисање јужне Србије као пословно погодне дестинације за стране инвестиције. Стратегија развоја општине Владичин Хан дефинише стварање пословног и институционалног амбијента за привлачење инвестиција и економски развој као други стратешки циљ општине Владичин Хан. У документу Идентификација и анализа различитих опција развоја индустријских зона у Јабланичком и Пчињском округу који је припремио УНДП МИР2 програм, индустријска зона Владичин Хан је идентификована као један од највећих развојних потенцијала. Техничка помоћ: Општина Владичин Хан располаже ограниченим људским капацитетима и неопходна јој је техничка помоћ за припрему неопходних горе поменутих докумената – студије оправданости (преглед према захтевима Генералног директората за регионалну политику), извештаја о анализи трошкова и користи, извештаја о процени утицаја на животну средину и ИПА формулара за пријаву. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |